工程训练16组 第八周周报

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组员姓名 | 职位 | 第八周任务 | 任务完成情况 |
| 黄晟 | 项目经理 | 编写移动端产品需求文档：  1、学生签到  2、教师查看学生签到统计  3、教师查看学生签到明细 | 完成 |
| 胡晟熙 | 移动端开发工程师 | 实现手机短信验证码登录功能  实现手机号码和密码登录功能  实现快速注册功能 | 完成 |
| 邱志成 | 前端开发工程师 | 实现手机短信验证码登录功能  实现手机号码和密码登录功能 | 完成 |
| 方昊 | 后端开发工程师 | 为客户端提供手机短信验证码登录功能API | 完成 |